Project Kwaliteitsplan

Project: X (9999.99)

Overzicht van wijzigingen

| Versie | Datum | Samenvatting van wijzigingen | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Eerste uitgave |  |

Goedkeuring

| Auteur | Vul jouw naam bij eigenschappen in: | Projectfase |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opdrachtgever /Budgethouder: |  | Paraaf akkoord Opdrachtgever: |  |

Verspreiding

| Naam | Functie | Datum Uitgifte | Versie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Inhoudsopgave

Inleiding	3

Doelstelling Kwaliteitsplan	4

Toepasbaarheid	4

Kwaliteitsbeoordeling	5

Meetbare kwaliteitscriteria	5

Kwaliteitsmethode	5

Kwaliteitsbeoordeling	6

Wijzigings -  en configuratie management	7

Verantwoordelijkheden	8

Procedure wijzigingsbeheer	9

Doelstelling	9

Toepassingsgebied	9

Definities	9

Inhoud van de procedure	10

Flow diagram	11

Toelichting	12

Procedure Configuratie management	15

Doelstelling	15

Toepassingsgebied	15

Definities	15

Inhoud van de procedure	15

De configuratie log	16

Stroomschema	16

Toelichting	18

Formulieren & Hulpmiddelen (verwijzing)	20

Projectarchief	21

Autorisatiestructuur	22

# Inleiding

De kwaliteit van de op te leveren producten wordt in grote lijnen gewaarborgd door functiescheiding, het aansluiten op (bedrijfs)standaarden, meetbare kwaliteitscriteria en diverse procedures voor kwaliteitscontrole, o.a. configuratie- en wijzigingsbeheer.

Voor alle op te leveren (deel)producten wordt een productbeschrijving gemaakt. Een belangrijk onderdeel van elke projectbeschrijving wordt gevormd door:

- meetbare kwaliteitscriteria;

- kwaliteitsmethode om die criteria te meten / verifiëren;

- kwaliteitsverantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de kwaliteitsmeting.

# Doelstelling Kwaliteitsplan

Het doel van het Kwaliteitsplan is het zeker stellen dat de kwaliteit die met de klant / opdrachtgever(s) is overeengekomen ook wordt geleverd.

## Toepasbaarheid

Het Kwaliteitsplan heeft betrekking op alle activiteiten binnen het project, producten van het project en sluit zoveel mogelijk aan op de bedrijfstandaarden of Kwaliteitssysteem binnen bedrijf x………..

Er zijn kwaliteitsbeoordeling procedures voor:

- de kwaliteit van het projectmanagement (invulling door Projectborging);

- de kwaliteit van de (deel)producten.

Bij de controleprocedures voor de kwaliteit van de (deel-)producten wordt een onderscheid gemaakt tussen een algemene procedure voor alle typen producten en een methode voor kwaliteitscontrole die specifiek voor documenten toepasbaar is (kwaliteitsbeoordeling).

# Kwaliteitsbeoordeling

## Meetbare kwaliteitscriteria

De belangrijkste kwaliteitscriteria waaraan de belangrijkste producten dienen te voldoen zijn:

<o.a. af te leiden uit de productbeschrijvingen>

- x;

- x.

(bedrijf(s)standaarden

Het project sluit aan bij de volgende (bedrijf(s)standaarden:

- Prince2™ projectmanagement methodiek;

- x.

## Kwaliteitsmethode

Het toepassen van een kwaliteitsmethode kent de volgende

1.	Toepassen kwaliteitsmethode op producten

De teamcoördinatoren leveren producten op gedurende het project. Bij oplevering van de producten initiëren de teamcoördinatoren de kwaliteitsmethode.

Voor documentproducten wordt ‘kwaliteitsmonstering’ gehanteerd als kwaliteitsmethode.

2.	Controleren of aanbevelingen zijn uitgevoerd

De teamcoördinator controleert of de aanbevelingen zijn uitgevoerd, die binnen de kwaliteitsmethode zijn opgesteld voor een product.

3.	Follow up akkoord?

Als Kwaliteitsborging akkoord gaat met de follow-up acties, registreren zij dat in de product checklist

4.	Bevriezen product

De teamcoördinator biedt het product ter bevriezing aan de beheerder van de producten (Projectsupport)

## Kwaliteitsbeoordeling

Het beoordelen van de kwaliteit vindt plaats aan de hand van de vooraf vastgestelde criteria. De activiteiten die bij de kwaliteitsbeoordeling plaats vinden zijn:

- Identificeren van producten voor Kwaliteitsbeoordeling

Als onderdeel van het Planning (PL) proces worden door de teamcoördinatoren producten geïdentificeerd die op kwaliteit beoordeeld zullen worden. De producten en kwaliteitscriteria zijn beschreven in het Kwaliteitsplan en in de productbeschrijvingen.

- Plannen van tijd voor elke Kwaliteitsbeoordeling

Als onderdeel van het Planning (PL) proces, worden door de Projectmanagers Kwaliteitsbeoordelingsbijeenkomsten gepland. In Faseplannen en gedurende stages wordt dit meer in detail bijgesteld naar omstandigheden.

- Plannen van resources voor Quality Review

Als onderdeel van het Planning (PL) proces, worden door de projectmanager resources voor Kwaliteitsbeoordelingen gepland. In Faseplannen en gedurende de fasen wordt dit meer in detail bijgesteld naar omstandigheden.

- Voorbereiden kwaliteitbeoordeling

De teamcoördinator die ontwikkelaar meldt vroegtijdig aan de voor het product aangewezen kwaliteitscontroleur(s) wanneer controle kan plaatsvinden en distribueert een kopie van het product (of maakt het product toegankelijk) en de product beschrijving aan kwaliteitscontroleurs;

- de genomineerde controleurs bevestigen de beschikbaarheid en stemmen data af voor het opleveren van commentaar en de review resultaten;

- beoordeling van het product ten opzichte van de product beschrijving door de controleurs de kwaliteitscontroleur meldt aan de Projectmanager wanneer een kwaliteitscontrole gaat plaatsvinden, dat een controle heeft plaatsgevonden en wat daarvan het resultaat was (wel / niet OK, eventueel actielijst). Op basis hiervan wordt de status van een product, de Kwaliteitslogboek en de Productcontrolelijst bijgewerkt;

- de belangrijkste fouten worden ingevuld in de foutenlijst;

- aangeven van de kleinere fouten op het product zelf, indien van toepassing;

- retourneren van het product met aanpassingen naar de persoon die het product heeft opgeleverd;

- plannen van de reviewbijeenkomst en afstemmen van de agenda.

- Houden Kwaliteitsbeoordelingsbijeenkomst

- bediscussieren en verduidelijken van de belangrijke errors die door de controleurs zijn opgeleverd;

- overeenkomen van de benodigde vervolgacties op elke error;

- documenteren van de vervolgacties en verantwoordelijkheden op dat gebied;

- opsommen van de acties aan het einde van de bijeenkomst;

- overeenkomen van de beoordelingsresultaten en aftekenen van het product, als van toepassing.

- registreren van gegevens in de productcontrolelijst.

- Follow-up

- Kwaliteitsborging stelt de teamcoördinatoren op de hoogte van de van de Kwaliteitsbeoordelingresultaten

- de teamcoördinatoren zorgen voor plannen en afstemmen van kleine aanpassingen, indien van toepassing;

- de teamcoördinatoren zorgen voor aftekenen van het product na eventuele kleine aanpassingen;

## Wijzigings -  en configuratie management

Configuratie management is noodzakelijk om een goed overzicht te hebben over de status van de op te leveren (deel)producten. Activiteiten binnen configuratiemanagement zijn:

- bepalen welke producten vastgelegd worden (in principe alle producten waarvoor een productbeschrijving bestaat);

- status bijhouden van producten en administreren waar zich een product bevindt en welke versie het betreft;

- regelmatig controleren van administratieve gegevens met de werkelijkheid;

- overdracht eindproducten naar operationele Configuratie Management Database (CMDB).

Geaccordeerde (deel)producten zijn onderworpen aan formeel wijzigingsbeheer. Dat wil zeggen dat er geen wijzigingen meer aan deze producten mogen plaatsvinden zonder expliciete besluitvorming. Activiteiten binnen wijzigingsbeheer zijn:

- beoordelen van projectissues die de status van wijzigingsverzoek of afwijking van de specificaties hebben gekregen;

- bepalen van de impact van projectkwesties op tijd, geld, kwaliteit, scope, Business Case en risico’s;

- zo nodig initiëren van vervolgacties waarin aanpassingen gecontroleerd worden doorgevoerd.

De procedures voor configuratie- en wijzigingsbeheer zijn opgenomen in de hoofdstukken 5 en 6.

# Verantwoordelijkheden

Uitgangspunt

Kwaliteitbeoordeling vindt plaats door onafhankelijke derden (functiescheiding). Verantwoordelijkheid voor kwaliteit is op diverse niveaus belegd.

| Verantwoordelijkheden m.b.t. kwaliteit op projectniveau |
| --- |
| Rol | Belangrijkste Verantwoordelijkheden |
| Projectborging | Controleren of aan afspraken is voldaan en conform de standaarden wordt gewerkt (zowel t.a.v. de kwaliteit van het project management als de in het project opgeleverde/nog op te leveren producten). |
| Projectmanager | Bewaken dat kwaliteitscontroles plaatsvinden conform de afspraken en indien nodig escaleren van gemelde omissies in kwaliteit |
| Toekomstige gebruikers | Vroegtijdig aangeven aan welke kwaliteitscriteria de (deel)producten dienen te voldoen Goedkeuren van productbeschrijvingen, inclusief kwaliteitscriteria Tussentijds uitvoeren van acceptatietests op (deel)producten |
| Projectmedewerkers | beschrijven van kwaliteitscriteria per (deel)product bij ontwikkeling producten houden aan die criteria |
| Kwaliteitscontroleurs | meten/verifiëren of (deel)producten voldoen aan de beschreven kwaliteitscriteria (objectief) melden van niet beschreven, maar wellicht wel relevante criteria aan Projectmanager |

# Procedure wijzigingsbeheer

## Doelstelling

Het doel van de procedure is wijzigingen die zich voordoen tijdens het project nauwkeurig te controleren.

Met ‘controleren’ wordt bedoeld:

- beoordeling van de impact van potentiële wijzigingen,

- beslissing ten aanzien van het doorvoeren van wijzigingen;

- het gecontroleerd doorvoeren van wijzigingen.

## Toepassingsgebied

De procedure is van toepassing op alle potentiële wijzigingen, hierna projectissues genoemd, die betrekking hebben op specialistische producten van het project.

De procedure is niet van toepassing op wijzigingen die betrekking hebben op management producten.

## Definities

Wijziging			Er worden twee soorten wijzigingen

onderscheiden:

- wijziging van een product dat nog niet is goedgekeurd door de Project Board; bij dergelijke wijzigingen behoort de productbeschrijving te worden geraadpleegd voor de voorwaarden;

- wijziging van een product dat al is goedgekeurd door de project Board; dergelijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder goedkeuring van de project board.

| Projectissues | aandachtsgebieden die zich tijdens het project voordoen en die in 4 categorieën worden ingedeeld. Hieronder worden de 4 categorieën gedefinieerd. |
| --- | --- |
| Wijzigingsverzoek | een wijzigingsvoorstel ten aanzien van de specificatie van een product met gevolgen voor de projectscope, tijd, budget en kwaliteit. |
| Afwijking van specificatie | de melding dat een product niet voldoet aan de specificaties of een product in het geheel niet wordt opgeleverd. |
| Bezorgdheid | uitgesproken bezorgdheid. |
| Vraag | een vraag. |

## Inhoud van de procedure

Deze procedure beschrijft:

- het registreren van projectissues;

- het evalueren van de projectissue;

- het direct afhandelen van vragen en misverstanden;

- het analyseren van de impact;

- het afhandelen van afwijkingen van specificatie/wijzigingsverzoeken indien deze binnen de tolerantie van project/stage zich bevinden;

- het beoordelen van afwijkingen van specificatie en wijzigingsverzoek indien de projectfasetolerantie wordt overschreden of niet aan de productbeschrijving wordt voldaan;

- het afhandelen van geaccordeerde projectissues;

- het afhandelen van niet-geaccordeerde projectissues.

### Flow diagram

### Toelichting

| Stap | Omschrijving | Verwijzing |
| --- | --- | --- |
| 000 | Identificeren, melden en loggen van een projectissue Elke projectmedewerker kan een projectissue melden, bepalen tot welke categorie de projectissue behoort en deze loggen middels de template issuelog. Als de issue is gelogd wordt de projectmanager ingelicht dat er een nieuw issue is aangemeld. | Issuelog |
| 001 | Evalueren en bevestigen ontvangst projectissue De projectmanager evalueert de projectissue, eventueel in overleg met de melder. De projectmanager bevestigt ontvangst en geeft, indien mogelijk, een indicatie van vervolg acties. |  |
| 002 | Afhandelen vragen en misverstanden De projectmanager handelt vragen en misverstanden af en werkt de issuelog bij. |  |
| 003 | Analyse van impact De projectmanager voert, eventueel in overleg met team manager(s), een impactanalyse uit op de overgebleven issues. Hierbij wordt bepaald: wat de wijziging inhoudt, wat de invloed van de wijziging is op andere producten, welke inspanningen nodig zijn om de verandering te realiseren (tijd, budget), wat de impact is op de planning (tijd, geld, personele inzet), wat de impact is op de kwaliteit, de scope, de businesscase en de risico’s. Een overzicht van deze analyse registreert de projectmanager in de issuelog. Na deze analyse herziet de Projectmanager in overleg met de senior user de prioriteit van de bijbehorende issue in de issue-log. |  |
| 004 | Afhandelen van wijzigingen binnen toleranties en product beschrijving Wijzigingen of off specifications op (versies van) tussenproducten die nog niet door de projectboard zijn geaccepteerd en die binnen de productbeschrijving vallen, worden door de projectmanager en de team managers gepland en uitgevoerd, zolang de planning qua tijd, inzet van mensen en geld binnen de project en stage-toleranties blijft. |  |
| 005 | Afhandelen van lage impact wijzigingen buiten product beschrijving Eventueel in overleg met individuele projectboard leden en in overleg met de team managers, plant de projectmanager de afhandeling van wijzigingen die volgens zijn of haar inschatting een zodanig lage impact hebben op de planningen en een gunstige invloed hebben op de kwaliteit, zonder dat de project board hierover dient te beslissen. De kwaliteitsmanager voegt, indien van toepassing, aanpassingen toe aan het produkt in het produktenhandboek De project board wordt wel op de hoogte gebracht van de lage impact wijziging, in het volgende highlight report en in het end stage report. |  |
| 006 | Wijzigingen van reeds geaccepteerde producten, en afwijkingen van toleranties De projectmanager legt de volgende projectissues ter beslissing voor aan de project board: wijzigingsverzoek op producten die al door de project board zijn goedgekeurd; wijzigingsverzoek waardoor de toleranties voor project of stage worden overschreden; afwijkingen van specificatie die project-/stagetoleranties overschrijden en die onaanvaardbaar zijn voor de gebruikers; wijzigingsverzoek die naar inschatting van de projectmanager met een relevante impact afwijken van de product description De project board beoordeelt deze issues en neemt een beslissing over het vervolgtraject. De projectmanager informeert de team managers en kwaliteitsmanager over de beslissing van de project board en plant activiteiten voor de wijziging. |  |
|  | De projectmanager voegt wijzigingsverzoeken/afwijkingen van specificatie toe aan het PCD, de kwaliteitsmanager voegt indien van toepassing aanpassingen toe aan het produkt in het produktenhandboek. Middels de produktbeschrijving in het produktenhandboek onderzoekt de voor het produkt verantwoordelijke team manager in detail welke de relaties zijn met andere produkten en wordt bepaald welke de impact is op die andere produkten. De team manager past het produkt en eventueel gerelateerde produkten aan en een nieuwe versie wordt opgeslagen in de specialistdirectory. | Produktenhandboek en specialistfile |
| 007 | Afsluiten issue en bijwerken configuratiebeheer Niet geaccordeerde en afgehandelde issues en wijzigingsverzoeken worden gecommuniceerd naar de initiator Via de Configuratiemanagement procedure worden alle benodigde registraties en handelingen verricht om (de versie van) het (tussen)product te beheren; Het issue en de issuelog worden bijgewerkt door de projectmanager. |  |

# Procedure Configuratie management

## Doelstelling

Het doel van deze procedure is om alle producten (resultaten)die binnen het project worden opgeleverd te beheren.

Met ‘beheren’ wordt hier bedoeld:

- identificeren van producten;

- gecontroleerd opslaan van versies van producten;

- bijhouden van gegevens over producten;

- bevriezen en bewaken van geakkordeerde producten.

## Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op:

- alle projectmanagement documenten;

- alle business producten die in de productbeschrijvingen zijn/worden opgenomen.

## Definities

Configuratie	Een verzameling van (tussen) producten die samen één geheel vormen. De totale configuratie van het project is het totaal van alle producten.

Configuratie-item (CI)	Een component van een configuratie. Een (tussen)product is een CI.

Projectsupport	<optionele rol> Projectsupport verleent informatie en advies over projectmanagement tools. Voorts verzorgt de Projectsupport administratieve ondersteuning zoals het opslaan van vastgestelde producten en een file-structuur voor alle project documenten.

De rol van Projectsupport wordt uitgevoerd door ......

## Inhoud van de procedure

Deze procedure beschrijft:

- het toekennen van identificatie-codes aan management en business producten;

- identificeren van alle documenten en (deel)producten van het project;

- gestructureerd bewaren en controleren van alle (versies van) documenten en producten;

- bevriezen van geakkordeerde (tussen)producten door overdracht aan <optioneel:> Project Support, waarna wijzigingen op de (tussen)producten alleen kunnen plaatsvinden via de wijzigingsprocedure;

- status accounting van alle (versies van) documenten en producten, waarbij alle relevante gegevens over configuratie items worden bijgehouden;

- verificatie of de geregistreerde gegevens over documenten en (tussen)producten overeenkomen met de werkelijke staat.

### De configuratie log

In de configuratie log worden diverse gegevens bijgehouden over elk product. De log wordt gebruikt om snel op de hoogte te zijn van alle relevante gegevens van alle versies van alle producten binnen het project. De volgende opsomming geeft aan welke attributen worden bijgehouden per versie van elk product:

Code			De code van het product

Product			De naam van het product

Versie			De versie van het product

Locatie			De locatie van het product

Ontwikkelaar(s)	De ontwikkelaar(s) van het product

Verspreiding	De personen die een copie van de versie van het product hebben ontvangen

relatie			De codes van gerelateerde producten en het soort relaties

- PC:	Parent Child

- BE:	betrekking op

- ..

Status 			De status van het product

- PL:	gepland

- IO:	in ontwikkeling

- QA:	na akkoord Quality Assurance

- DE:	definitief

### Stroomschema

### Toelichting

| Stap | Omschrijving | Verwijzing |
| --- | --- | --- |
| 000 | Identificeren (deel)producten Deelproducten die tijdens het project worden ontwikkeld conform de vastgestelde PID, worden door de projectmanager geïdentificeerd. |  |
| 001 | Coderen en registreren productgegevens De projectmanager verleent ieder (tussen)product een code en registreert de gegevens en de status van het product in de configuratie log. |  |
| 002 | Opslaan en versiebeheer van nog niet geaccepteerde (tussen) producten Projectmedewerkers kunnen versies van hun documenten in de daarvoor bestemde directory opslaan. Elke keer nadat een document formeel is besproken, bijvoorbeeld in een checkpoint meeting, zal een aanpassing van het document resulteren in een nieuwe versie van het document; De filenaam van het document bestaat uit 8 posities: positie1,2: eerste letter voornaam en eerste letter achternaam positie 3,4,5: volgnummer positie 6,7,8: vxx (versienummer te beginnen met v01, v02...) Vastgestelde versies krijgen steeds een opgehoogd eerste cijfer vergeleken met de vorige versie en een nul als tweede cijfer (bv: V01 t/m V09 zijn ontwikkel- en QA versies, V10 is de vastgestelde versie van een product) |  |
| 003 | Bijhouden& monitoren van de status van alle (tussen)producten Elke keer nadat een versie van een tussenproduct formeel is besproken, zorgt de projectmanager dat de configuratie log is bijgewerkt ten aanzien van dat product; De Projectmanager controleert regelmatig wat de status is van alle (tussen)producten en of de geregistreerde gegevens in de configuratie log overeenkomen met de werkelijkheid; |  |
| 004 | Acceptatie product? Als een (tussen)product gereed wordt bevonden door de Projectmanager, biedt deze het product ter acceptatie aan Kwaliteitsborging en de stuurgroep. Zolang een product niet wordt geaccepteerd, blijft de projectmanager de ontwikkeling van het product monitoren en worden nieuwe versies van het product opgeslagen in de projectdirectory. |  |
| 005 | Bevriezen, opslaan, registreren en distribueren van (tussen)product Producten die geaccepteerd zijn door de project board, krijgen de status definitief en worden ter bevriezing aangeboden aan projectsupport. Projectsupport slaat Read-Only originelen van de producten op. De Projectmanager werkt de configuratie log bij |  |
| 006 | Geaccepteerd wijzigingsverzoek? |  |
|  | Als er gedurende het product geen geaccepteerd wijzigingsverzoek wordt ingediend, blijft de bevroren versie intact. |  |
| 007 | Vrijgeven (tussen) product en bijwerken registratie Als een RFC werd geaccepteerd op een al vastgesteld product, wordt het product door de Projectsupport teruggegeven aan de projectmanager. Deze bewaart wel een kopie van die versie in de projectdirectory. Er wordt verder aan het product ontwikkeld conform deze procedure, vanaf stap 3. |  |

# Formulieren & Hulpmiddelen (verwijzing)

De volgende formulieren & hulpmiddelen kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van het projectmanagement proces. Deze formulieren & hulpmiddelen zijn onderdeel van de Prince 2 templates.

| Formulieren & Hulpmiddelen (verwijzingen) |
| --- |
| Prod nr | Product naam (tevens bestandsnaam) |
| M01 | Projectmandaat |
| M02 | Projectvoorstel |
| M03 | Projectinitiatiedocument (PID) |
| M04 | Productbeschrijving |
| M05n | Faseplan |
| M06n | Fase-eindrapport |
| M07 | Project-eindrapport |
| M08n | Voortgangsrapport |
| M09n | Hoofdpuntenrapport |
| M10n | Afwijkingenrapport |
| M11 | Leerpuntenrapport |
| M12 | Communicatieplan |
| M13 | Project kwaliteitsplan |
| Q01 | Issuelogboek |
| Q01n | Project Issue |
| Q02 | Risicologboek |
| Q02n | Risico |
| Q03 | Kwaliteitslogboek |
| Q03n | Kwaliteitsbeoordelingformulier |
| Q04 | Productcontrolelijst |
| Q05n | Werkpakket |
| Q06mn | Urenstaat |
| Q07 | Post-projectreview |
| Q09n | Afwijking van de specificatie |
| Q10n | Wijzigingsverzoek |
| Q11 | Aanbevelingen voor vervolgacties |

# Projectarchief

Het projectarchief is opgedeeld in 3 niveau’s. In het electronische archief geeft dit tevens de indeling van de directory structuur weer:

| Mgntprod |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Algemeen |  |  |
|  | Corresp |  |  |
|  | Eval | (M07, M11, Q11) |
|  | Faseplan | (M05n, M06n) |
|  | Initiatie | (M01, M02, M03) |  |
|  | Proddesc | (M04n) |  |
|  | Proj_upd | (M03-updates, vb M031n (BC) of M032n (planning)) |
|  | Meetings | (Verslagen) |
|  | Voortgang |  |  |
|  |  | Checkpnt | (M08n) |
|  |  | Highlght | (M09n) |
|  |  | Excep | (M10n) |
| Kwalprod |  |  |  |
|  | Issue | (Q01n) |  |
|  | Risico | (Q02n) |  |
|  | Quality | (Q03, Q03n) |  |
|  | Prodchk | (Q04) |  |
|  | Wrkpack | (Q05n) |  |
|  | Timesht | (Q06mn) |  |
|  | PPR | (Q07) |  |
|  | Jobdescr | (Q08n) |  |
|  | Off_spec | (Q09n) |  |
|  | RFC | (Q10n) |  |
| Busprod |  |  |  |
|  | B001 |  |  |
|  | Bn |  |  |
| Tools |  |  |  |
|  | Template |  |  |
|  | Overig |  |  |

Het projectarchief wordt beheerd door de Projectmanager, eventueel gedelegeerd aan Projectssupport. In een inhoudsopgave worden alle stukken in het archief vermeld met een korte beschrijving. Dit wordt bijgehouden door een ieder die stukken toevoegt. Er wordt regelmatig een backup van het archief gemaakt. De toegang tot het projectarchief wordt geregeld via een autorisatie structuur

## Autorisatiestructuur

| Autorisatiestructuur |
| --- |
| Bestanden: | PB | PA | PM | PS | TL1 | M1 | TL2 | M2 | TL3 | M3 |
|  | r | r | r/c/u |  |  |  |  |  |  | r/u |
|  |  |  | r/c/u |  |  |  |  |  |  |  |

PB	=	Project Board	TL1	=	Teamleader team 1	TL3	=	Teamleader Team 3

PA	=	Project Assurance	M1	=	Medewerker team 1	M3	=	Medewerker Team 3

PM	=	Projectmanager	TL2	=	Teamleader team 2

PS	=	Project Support	M2	=	Medewerker team 2	c = create,   u = update,   r = read